ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ВЕСТИ СЕЛА» Выпуск № 36 Адрес издателя: Дата выпуска: 13.12.2017 433322 Ульяновская область Формат А4 Ульяновский район, с. Большие Ключищи Изготовлено с ул. Каштанкина, д.13 помощью оргтехники Печатное средство массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение «Большеключищенское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области с. Большие Ключищи 2017 Учредитель: Совет депутатов муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области _______________________________________________________________ Тираж 50 экземпляров Ответственный выпускающий: Ровнова О.В. Распространяется бесплатно

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕКЛЮЧИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2017г.                                                                                                                       № 186

Экз. _____

с. Большие  Ключищи

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной среды в муниципальном образовании «Большеключищенское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

В целях создания наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение», с учетом Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной среды муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение» на 2018-2022 годы» (приложение).

2.Контроль  исполнения настоящего постановления  оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава  администрации МО

«Большеключищенское

сельское поселение»                                                                                    А.А.Дмитриев

Приложение к постановлению

Администрации муниципального образования
«Большеключищенское сельское поселение»
13.12.2017г. № 186

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ В

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«БОЛЬШЕКЛЮЧИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2018 – 2022 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«БОЛЬШЕКЛЮЧИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2018-2022 ГОДЫ»

| Наименование Программы | Формирование комфортной среды в муниципальном образовании «Большеключищенское сельское поселение» на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Правовые основы для разработки | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»; Устав муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение» Ульяновской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение» |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение» |
| Цели и задачи Программы | Создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение». В ходе достижения цели Программы необходимо выполнить задачи по: - благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД); - благоустройству территорий общего пользования: парков. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД от общей площади дворовых территорий МКД; увеличение доли благоустроенных парков поселения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализация Программы осуществляется в 2018-2022 годы в пять этапов: 1 этап – 2018 год; 2 этап – 2019 год; 3 этап – 2020 год; 4 этап – 2021 год; 5 этап – 2022 год. |
| Перечень основных мероприятий Программы | - работы по благоустройству дворовых территорий МКД; - работы по благоустройству территорий парков. |
| Объём средств за счёт всех источников финансирования с разбивкой по этапам реализации Программы* | Источником финансирования является бюджет муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение». Объём средств бюджета муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение» составляет – 4738,8 тыс. руб. По годам: 2018 год – 913,2 тыс. руб.; 2019 год – 959,6 тыс. руб.; 2020 год – 945 тыс. руб.; 2021 год – 954,4 тыс. руб.; 2022 год – 966,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы приведёт к достижению следующих результатов: - повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение»; - повышение уровня чистоты на территории муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение»; - повышение уровня эстетичности территорий муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение». |
| Система контроля | Контроль осуществляет Администрация муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение». |

* выделение денежных средств из бюджета МО «Большеключищенское сельское поселение» на программные мероприятия в обозначенных объемах позволит привлечь денежные средства из вышестоящих бюджетов в установленных объемах (объем средств бюджета МО «Большеключищенское сельское поселение», областного и федерального бюджетов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы, будут уточнены после процедуры распределения).

Основные понятия и термины, используемые в Программе

Создание комфортной среды – комплекс мероприятий по благоустройству, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, поддержание архитектурного облика территории.

Объекты благоустройства:

- территории общего пользования: парки, дворы многоквартирных домов.

- Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Дворовые территории и места общественного пользования поселения являются важной составной частью жизнедеятельности людей.

Текущее состояние большинства дворовых территорий и мест общественного пользования поселения не соответствует современным требованиям, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов имеет высокую степень износа, недостаточно оборудованных детских площадок, площадок для отдыха.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Благоустройство дворовых территорий и мест общественного пользования поселения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объём проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, парки, дворы и дома, зелёные насаждения, необходимый уровень освещенности дворов, улиц, парков в тёмное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления  муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, мест общественного пользования поселения.

Для поддержания дворовых территорий и мест общественного пользования населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной среды в муниципальном образовании «Большеключищенское сельское поселение» на 2018-2022 годы» (далее – Программа).

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест общественного пользования поселения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Приоритетами реализации Программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест общественного пользования поселения и создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

Реализация мероприятий Программы приведёт к достижению следующих результатов:

- повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение»;

- повышение уровня чистоты на территории муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение»;

- повышение уровня эстетичности территорий муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение».

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать системные бюджетные, социальные, управленческие и прочие риски, которые могут оказать влияние на конечный результат реализации мероприятий муниципальной программы.

К основным рискам относятся следующие:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения в отдельных населенных пунктах в части трудового участия в благоустройстве  территорий общего пользования поселения;

- риски, связанные с недостоверностью информации;

- риски, связанные с негативными природными явлениями.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

- стимулирования привлечения трудовых ресурсов, в том числе членов стройотрядов;

- расширения числа возможных источников финансового обеспечения реализации муниципальной программы.

- Цель и целевые индикаторы Программы

2.1. Цель Программы – создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности  населения муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение».

В ходе достижения цели Программы необходимо выполнить следующие задачи:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД);

- благоустройство территорий общественного пользования: парков.

2.2. Для реализации Программы заданы следующие целевые индикаторы:

| Целевые индикаторы | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД от общей площади дворовых территорий МКД | 14% | 8% | 23% | 28% | 100% |
| Увеличение доли благоустроенных парков от общей площади парков и поселения | 35% | 53% | 100% | - | - |
| Увеличение доли детских игровых комплексов от общего количества детских игровых комплексов в поселении | - | - | - | 100% | - |

- Сроки и этапы реализация Программы

Программу предполагается реализовать в 2018-2022 годах в пять этапов:

1 этап – 2018 год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год.

- Система мероприятий Программы

Система мероприятий Программы направлена на своевременное и качественное проведение работ по:

1) благоустройству дворовых территорий МКД;

3) благоустройству парков;

Обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется Администрацией муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение».

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков исполнения, источников и объёмов финансирования представлен в приложении к Программе.

- Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём финансирования Программы из бюджета муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение» – 4738,8 тыс. руб.

Финансирование по годам распределяется следующим образом:

2018 год – 913,2 тыс. руб.;

2019 год – 959,6 тыс. руб.;

2020 год –  945 тыс. руб.;

2021 год –  954,4 тыс. руб.;

2022 год –  966,6 тыс. руб.

Объёмы финансирования мероприятий Программы за счёт средств бюджета муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение»

| Наименование мероприятий Программы | Объём финансирования мероприятий Программы за счёт средств бюджета муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение», в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего |
| Благоустройство территорий парков | 450,0 | 680 | 155 | 0 | 0 |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | 463,2 | 279,6 | 790 | 954,4 | 966,6 |  |
| Итого | 913,2 | 959,6 | 945 | 954,4 | 966,6 | 4738,8 |

Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение» на реализацию Программы утверждается решением Совета депутатов муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый период.

Ежегодный объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение» на реализацию Программы подлежит уточнению  при разработке проекта бюджета муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый период.

6. Организация управления Программой

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами муниципального образования     «Большеключищенское  сельское поселение»,  определяющими механизм реализации муниципальных целевых программ.

Администрация муниципального образования     «Большеключищенское  сельское поселение»:

  - осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;

  - проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;

  - несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы.

Реализация муниципальной программы поселения осуществляется на основе:

  - муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;

  - условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

# 7. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий

# муниципальной программы

За период действия муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

обеспечение удовлетворённости населения уровнем благоустроенности территорий поселения;

повышение уровня благоустроенности дворовых территорий МКД, мест общественного пользования поселения.

Приложение

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, в том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Благоустройство территорий парков | 450,0 | 680 | 155 | 0 | 0 | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | 463,2 | 279,6 | 790 | 954,4 | 966,6 | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| Итого (по годам): |  | 913,2 | 959,6 | 945 | 954,4 | 966,6 |  |
| Всего по Программе: |  | 4738,8 |  |  |  |  |  |

2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, тыс.руб. | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт асфальта площадки для отдыха в парке погибшим воинам в ВОВ с. Большие Ключищи, ул. Ульянова, 51А | 450,0 | до 01.10.2018 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 2. | Асфальтирование проездов внутри дворовой территории (с. Большие Ключищи, ул. Ленина, д.1) | 65,6 | до 01.10.2018 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 3. | Асфальтирование проездов внутри дворовой территории (с. Большие Ключищи, ул. Ленина, д.3) | 65,6 | до 01.10.2018 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 4. | Асфальтирование внутри проездов дворовой территории (с. Большие Ключищи, ул.Полевая, д 21) | 65,6 | до 01.10.2018 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 5. | Асфальтирование проездов внутри дворовой территории (с. Елшанка, ул. Интернациональная д.2) | 266,4 | до 01.10.2018 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
|  | ИТОГО | 913,2 |  |  |

2019

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, тыс.руб | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт асфальта пешеходной дорожки в парке с. Большие Ключищи, ул. Ульянова, 51А | 480,0 | до 01.10.2019 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 2. | Ремонт асфальта пешеходной дорожки в парке с.Елшанка, ул.Молодежная, 5А | 200,0 | до 01.10.2019 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 4. | Асфальтирование проездов внутри дворовой территории (с. Большие Ключищи, ул.Ленина, д.2) | 53,6 | до 01.10.2019 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 5. | Асфальтирование проездов внутри дворовой территории (с. Большие Ключищи, ул.Ленина, д.6а) | 170,0 | до 01.10.2019 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 6. | Асфальтирование проездов внутри дворовой территории (с.Елшанка, ул. Молодежная, д.1) | 56,0 | до 01.10.2019 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
|  | ИТОГО | 959,6 |  |  |

2020

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, тыс.руб | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка 10 светильников в парке с. Большие Ключищи, ул. Ульянова, 51А | 50 | до 01.10.2020 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 2. | Установка 4 скамеек со спинками и подлокотниками в парке с. Большие Ключищи, ул. Ульянова, 51А | 20 | до 01.10.2020 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 3. | Установка 3 цветочниц в парке с. Большие Ключищи, ул. Ульянова, 51А | 10 | до 01.10.2020 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 4. | Установка 10 светильников в парке с.Елшанка, ул. Молодежная, 5А | 50 | до 01.10.2020 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 5. | Установка 4 скамеек со спинками и подлокотниками в парке с.Елшанка, ул. Молодежная, 5А | 20 | до 01.10.2020 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 6. | Установка 2 цветочниц в парке с.Елшанка, ул. Молодежная, 5А | 5 | до 01.10.2020 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 7. | Асфальтирование проездов внутри дворовой территории (с. Большие Ключищи, Полевая, д.19) | 65,6 | до 01.10.2020 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 8. | Асфальтирование проездов внутри дворовой территории (с. Большие Ключищи, Полевая, д.17) | 65,6 | до 01.10.2020 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 9. | Асфальтирование проездов внутри дворовой территории (с. Большие Ключищи, Полевая, д.15) | 65,6 | до 01.10.2020 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 10. | Асфальтирование проездов внутри дворовой территории (с.Елшанка, ул. Молодежная, д.5) | 296,0 | до 01.10.2020 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 11. | Асфальтирование проездов внутри дворовой территории (с.Елшанка, ул. Молодежная, д.7) | 210,4 | до 01.10.2020 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 12. | Асфальтирование проездов внутри дворовой территории (с.Елшанка, ул. Молодежная, д.8) | 86,4 | до 01.10.2020 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
|  | ИТОГО | 945,0 |  |  |

2021

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, тыс.руб | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфальтирование проездов внутри дворовой территории (с.Большие Ключищи, ул.Полевая, д.13а) | 65,6 | до 01.10.2021 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 2. | Оборудование детской площадки (с.Большие Ключищи, ул.Полевая, д.13а) | 80,0 | до 01.10.2021 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 3. | Асфальтирование проездов внутри дворовой территории (с. Большие Ключищи, Ульянова, д. 2) | 65,6 | до 01.10.2021 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 4. | Асфальтирование проездов внутри дворовой территории (с. Большие Ключищи, пер.Каштанкина, д.3) | 236,8 | до 01.10.2021 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 5. | Оборудование детской площадки (с.Большие Ключищи, пер.Каштанкина, д.3) | 80,0 | до 01.10.2021 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 6. | Оборудование детской площадки (с.Большие Ключищи, ул.Полевая, д.17) | 80,0 | до 01.10.2021 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 7. | Асфальтирование проездов внутри дворовой территории (с.Елшанка, ул. Молодежная, д.3) | 266,4 | до 01.10.2021 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 8. | Оборудование детской площадки (с.Елшанка, ул. Молодежная, д.3) | 80,0 | до 01.10.2021 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
|  | ИТОГО | 954,4 |  |  |

2022

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, тыс.руб | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфальтирование проездов внутри дворовой территории (с. Елшанка, ул. Интернациональная, д.4) | 112,0 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 2. | Асфальтирование проездов внутри дворовой территории (с.Елшанка, ул. Молодежная, д.10) | 160,0 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 3. | Асфальтирование проездов внутри дворовой территории (с.Елшанка, ул. Молодежная, д.9) | 217,6 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 4. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками, урн (дворовая территория с. Большие Ключищи, ул. Ленина, д 1) | 10,5 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 5. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками, урн дворовая территория с. Большие Ключищи, ул. Ленина д 2 | 7,0 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 6. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками, урн, (дворовая территория с. Большие Ключищи, ул. Ленина, д. 3) | 10,5 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 7. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками, урн (дворовая территория с. Большие Ключищи, ул. Полевая, д.13а) | 10,5 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 8. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками, урн (дворовая территория с. Большие Ключищи, ул. Полевая, д. 17) | 10,5 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 9. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками, урн (дворовая территория с. Большие Ключищи, ул. Полевая, д. 19) | 10,5 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 10. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками, урн (дворовая территория с. Большие Ключищи, ул. Полевая, д. 15) | 10,5 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 11. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками, урн (дворовая территория с. Большие Ключищи, ул. Полевая, д. 21) | 10,5 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 12. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками , урн (дворовая территория с. Большие Ключищи, ул. Ульянова, д. 2) | 10,5 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 13. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками, урн (дворовая территория с. Большие Ключищи, пер. Каштанкина, д.3) | 10,5 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 14. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками, урн (дворовая территория с.Елшанка, ул. Интернациональная, д.4) | 7,0 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 15. | Установка 2-х светильников (дворовая территория с.Елшанка, ул. Интернациональная, д.4) | 20,0 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 16. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками, урн (дворовая территория с.Елшанка, ул.Молодежная, д.1) | 10,5 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 17. | Установка 3-х светильников (дворовая территория с.Елшанка, ул. Молодежная, д.1) | 30,0 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 18. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками, урн (дворовая территория с.Елшанка, ул.Молодежная, д.10) | 10,5 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 19. | Установка 3-х светильников (дворовая территория с.Елшанка, ул. Молодежная, д.10) | 30,0 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 20. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками, урн (дворовая территория с.Елшанка, ул.Молодежная, д.3) | 14,0 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 21. | Установка 4-х светильников (дворовая территория с.Елшанка, ул. Молодежная, д.3) | 40,0 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 22. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками, урн (дворовая территория с.Елшанка, ул.Молодежная, д.5) | 18,0 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 23. | Установка 4-х светильников (дворовая территория с.Елшанка, ул. Молодежная, д.5) | 40,0 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 24. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками, урн (дворовая территория с.Елшанка, ул.Молодежная, д.6) | 21,0 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 25. | Установка 3-х светильников (дворовая территория с.Елшанка, ул. Молодежная, д.6) | 30,0 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 26. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками, урн (дворовая территория с.Елшанка, ул.Молодежная, д.7) | 7,0 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 27. | Установка 2-х светильников (дворовая территория с.Елшанка, ул. Молодежная, д.7) | 20,0 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 28. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками, урн (дворовая территория с.Елшанка, ул.Молодежная, д.9) | 7,0 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 29. | Установка 2-х светильников (дворовая территория с.Елшанка, ул. Молодежная, д.9) | 20,0 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 30. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками, урн (дворовая территория с.Елшанка, ул.Молодежная, д.8) | 13,5 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 31. | Установка 3-х светильников (дворовая территория с.Елшанка, ул. Молодежная, д.8) | 30,0 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 32. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками, урн (дворовая территория с.Елшанка, ул. Интернациональная, д.2) | 7,0 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| 33. | Установка 2-х светильников (дворовая территория с.Елшанка, ул. Интернациональная, д.2) | 20,0 | до 01.10.2022 года | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
|  | ИТОГО | 966,6 |  |  |