АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БОЛЬШЕКЛЮЧИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН  УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября    2009 г.                                                                            № 505

с. Большие Ключищи

Об утверждении  муниципальной   адресной программы

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов на территории МО

«Большеключищенское сельское поселение»

в 2010 году ».

В целях осуществления комплекса мер, направленных на повышение качества, состояния и сохранности многоквартирных домов МО «Большеключищенское сельское поселение»», создания благоприятных условий для проживания и отдыха граждан, благоустройства  дворовых территорий ,  в соответствии с Жилищным  Кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить программу «Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов на территории МО «Большеключищенское сельское поселение » в 2010 году» (прилагается).

2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента включения данной муниципальной адресной программы в областную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Ульяновской области в 2010 году».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

4.Настоящее постановление подлежит обнародованию.

И.о. главы  администрации

МО «Большеключищенское

сельское поселение»                                                            С.А. Косаринова

Приложение

к  Постановлению

Администрации

МО «Большеключищенское

сельское поселение»

от  22 октября    2009 г.   № 505

«Об утверждении  муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов на территории

МО «Большеключищенское

сельское поселение» в 2010 году »

Муниципальная адресная программа

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории МО «Большеключищенское сельское поселение» в 2010 году»

Содержание

| Паспорт Программы .………………………………………………………. |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные понятия и термины………………………………………….. | 7 |
| 2. | Основные положения Программы……………………………………... | 8 |
| 2.1. | Введение………………………………………………………………….. | 8 |
| 2.2. | Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевыми методами…………………………... | 8 |
| 2.3. | Цели и задачи Программы……………………………………………… | 10 |
| 2.4. | Сроки и этапы реализации Программы……………………………. | 10 |
| 2.5. | Основные мероприятия Программы………………………………….. | 11 |
| 3. | Обеспечение реализации Программы………………………………….. | 11 |
| 3.1. | Управление и контроль за ходом реализации Программы…………. | 11 |
| 3.2. | Ресурсное обеспечение Программы…………………………..………. | 11 |
| 4. | Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы...……. | 12 |
| 5. | Основные индикаторы оценки эффективности Программы……… | 13 |

Паспорт Программы

| Наименование Программы - | Программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории «Большеключищенское сельское население» на 2010 год» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для - разработки Программы | требования Жилищного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Ведомственных строительных норм 58-88 (Р) от 23.11.1988 № 312, утвержденных Управлением по ремонту жилищного фонда Госкомархитектуры; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Закон Ульяновской области от 06.05.2006 № 54-ЗО «Об утверждении Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области на 2006-2010 годы». |
| Цели и задачи - Программы | осуществление комплекса мер, направленных на повышение качества, состояния и сохранности многоквартирных жилых домов на территории МО «Большеключищенское сельское поселение»; обеспечение условий для создания товариществ собственников жилья; создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан; благоустройство дворовых территорий и строительство на них детских и спортивных площадок для полноценного отдыха и занятий спортом. |
| Заказчик Программы - | Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| Руководитель Программы - | Глава МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| Разработчики Программы - | Зам. Главы МО «Большеключищенское сельское поселение» |
| Исполнители Программы - | Для выполнения работ по капитальному ремонту подрядная организация определяется управляющей организацией и представителями собственников жилых помещений |
| Сроки и этапы - реализации Программы | Программа рассчитана на 2010 год Предусматривается разработка проектно-сметной документации, утверждение титульных списков объектов на текущий год, проведение мероприятий по отбору подрядных организаций для выполнения работ в соответствии с законодательством о размещении заказов, проведение работ по капитальному ремонту жилищного фонда и благоустройству придомовых территорий в соответствии с заключёнными договорами, подведение итогов каждого этапа реализации мероприятий Программы. |
| Основные - мероприятия Программы | мероприятия Программы предусматривают капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО «Большеключищенское сельское поселение», и благоустройство придомовых территорий, мероприятия по отбору подрядных организаций для выполнения работ в соответствии с законодательством о размещении заказов и заключение договоров подряда. |
| Оценка эффективности -реализации Программы | Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы: износ жилищного фонда; количество аварий на инженерных системах и конструктивных элементах многоквартирных домов, доля товариществ собственников жилья в общем объёме многоквартирных жилых домов. Успешная реализация Программы позволит обеспечить безаварийное функционирование жилищного фонда за счёт снижения износа многоквартирных жилых домов до 45,5 процентов; повысить эффективность управления жилищным фондом за счёт увеличения доли товариществ собственников жилья в общем объёме многоквартирных жилых домов до 25 процентов. |
| Объемы и источники - финансирования мероприятий Программы | общий объём финансового обеспечения мероприятий Программы составляет 7687,791 тыс. рублей, Источниками финансирования мероприятий Программы являются: средства бюджета МО «Большеключищенское сельское поселение» в размере 177,81140 тыс.руб., код статьи бюджета МО "Большеключищенское сельское поселение"- 86605013500200500 средства бюджета Ульяновской области в размере - 711,24959 тыс.руб, средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 6414,3378 тыс.руб.; денежные средства собственников жилых помещений, в которых будет проводится капитальный ремонт - 384,39235тыс.руб.; |
| Ожидаемые результаты - реализации Программы | в результате реализации Программы будут обеспечены: - снижение уровня общего износа жилищного фонда до 45,5 процентов; - улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - переход к нормативному содержанию и ремонту жилищного фонда; - комфортность и безопасность условий проживания; |
| Контроль за исполнением Программы - | общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение». |

1. Основные понятия и термины

Капитальный ремонт жилищного фонда - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа элементов здания с частичной заменой   при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, направленных на улучшение эксплуатационных показателей и не связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания и его функционального назначения.

Комплексный капитальный ремонт  - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, охватывающий  все здание  в целом или отдельные его секции, при котором устраняют физический и моральный износ, то есть  предусматривается одновременное восстановление изношенных конструктивных элементов, инженерного оборудования и повышение степени благоустройства здания в целом.

Выборочный капитальный ремонт  - комплекс строительных  работ  и организационно-технических  мероприятий, охватывающий отдельные конструктивные элементы здания или его инженерного оборудования, при котором устраняется  физический износ. При  этом осуществляют  ремонт, замену и  усиление конструкций  и  оборудования,  неисправность   которых может ухудшить состояние смежных конструкций и повлечь за собой их повреждение или разрушение.

Реконструкция жилищного фонда - комплекс строительных работ, проводимых в целях изменения существующих  технико-экономических  показателей объекта, повышения эффективности использования и  предусматривающих изменение первоначального функционального назначения части помещений; изменение габаритов и технических показателей; капитальное строительство, работы, связанные с пристроем и  надстройкой существующего здания, разборку и усиление несущих конструкций по объекту,  переоборудование чердачного помещения под мансарду (устройство ограждающих конструкций из легких, утепленных элементов в форме скатной  крыши с углом наклона не более 45 градусов), строительство и  реконструкцию  инженерных систем и коммуникаций зданий (кроме недвижимых памятников истории культуры).

Реорганизация сложившейся жилой застройки – комплекс мер  по реконструкции жилищного фонда,  капитальному  ремонту  и  технической модернизации внутренних инженерных коммуникаций и устройств, обеспечению нормативных требований в  части санитарно-гигиенической обстановки, комплексного благоустройства и функционально-планировочной организации территории жилых образований.

2. Основные положения Программы

2.1. Введение

Настоящая  Программа  разработана на  основе Жилищного кодекса Российской Федерации, Градостроительного  кодекса  Российской    Федерации, Федерального  закона от 06.10.2003 г. № 131  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановления Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об  утверждении  Правил  и норм технической эксплуатации  жилищного фонда», Ведомственных строительных норм 58-88 (Р) от 23.11.1988 № 312, утвержденных  Управлением  по ремонту жилищного фонда  Госкомархитектуры,  Закона Ульяновской области от 06 мая 2006 года   № 54-ЗО «Об утверждении Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Ульяновской  области  на 2006-2010 годы».

Необходимость разработки Программы вызвана неудовлетворительным техническим  состоянием  жилищного   фонда МО «Большеключищенское сельское поселение», нарушениями нормативных сроков проведения    капитального  ремонта жилых зданий,  обращениями  и  жалобами населения на неудовлетворительные условия проживания, отсутствие детских игровых комплексов и спортивных площадок на придомовых территориях.

2.2. Характеристика  проблемы и  обоснование необходимости её

решения программно-целевыми методами

Муниципальный жилищный фонд МО «Большеключищенское сельское поселение» состоит из  60 домов, а  многоквартирных жилых домов на территории МО "Большеключищенское сельское поселение" - 22, общей площадью 25182 кв.м.

В течение ряда лет при формировании бюджетов муниципальных  образований расходы на капитальный ремонт жилищного фонда не предусматривались или планировались в недостаточных объемах. Хроническое недофинансирование содержания и ремонта (в том числе капитального) жилищного фонда привело к увеличению его износа и росту числа ветхого жилья. Потребность в финансовом обеспечении капитального ремонта жилищного фонда МО «Большеключищенское сельское поселение» составляет 803 000 000 руб.

Особое внимание необходимо обратить на  следующие  проблемы неудовлетворительного состояния жилищного фонда:

1) неудовлетворительное состояние крыш и кровель жилых домов связано  с нарушениями кровельного покрытия,  что приводит к  протечкам  в жилые помещения дома, нарушению теплоизоляционного слоя  кровли и деревянных конструкций,  к нарушению электропроводки и разрушению фасадов зданий.

Неудовлетворительное состояние скатных крыш (жестких) приводит к разрушению теплоизоляции чердачных помещений и нарушению температурно- влажностного режима. В зимний период это приводит к образованию наледи, сосулек и увеличению снежного покрова,  дополнительным затратам по очистке крыш от снега и травматическим ситуациям. В ряде домов наблюдается разрушение несущих конструкций и подшивки деревянного перекрытия чердака. Нарушение теплоизоляции наблюдается и на мягких кровлях, где в результате протечек намокает утеплитель, происходит промерзание кровли в зимний период, что приводит к образованию конденсата и дополнительным протечкам в жилые помещения.

Капитальный ремонт кровель необходим  в 4 жилых домах общей площадью 3260  кв. м. Потребность в финансировании  капитального ремонта кровель составляет 4021,362 тыс. рублей , что предусмотрено программными мероприятиями (Приложение 1, Приложение 2)

2) неудовлетворительное  состояние внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения и канализации) приводит к многочисленным потерям воды питьевого качества, нарушению температурно-влажностного режима в здании, снижению нормативных параметров предоставляемых коммунальных услуг. Из-за многочисленных утечек воды в подвалах подвергаются интенсивному  износу конструктивные элементы здания, инженерные сети и оборудование.

Программой предусмотрен капитальный ремонт трубопроводов и оборудования систем холодного водоснабжения - в 3  домах. Потребность в финансировании программных мероприятий по капитальному ремонту инженерных систем , а именно  по ремонту систем холодного водоснабжения и канализации   –2040,495тыс. рублей.(Приложение 1, Приложение 2)

Капитальный ремонт систем холодного водоснабжения  и канализации  позволит   повысить качество жилищно-коммунальных услуг, нормализовать температурно-влажностный режим, ликвидировать утечки воды..

Капитальный ремонт жилых домов проводится в  жилых зданиях,  в которых основные конструктивные элементы (кроме фундаментов и стен) и инженерное оборудование пришли в аварийное состояние и нуждаются в замене. Этот вид ремонта предназначен для зданий, имеющих значительный моральный износ, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и не подлежащих сносу в перспективе.

Программой предусмотрен капитальный ремонт подвалов в 2 домах . Потребность в финансировании программных мероприятий по капитальному ремонту подвальных помещений 185,448  тыс.руб.

3) неудовлетворительное  состояние межпанельных швов   приводит  к нарушению температурно-влажностного режима в здании, снижению нормативных параметров предоставляемых коммунальных услуг. Программой предусмотрен капитальный ремонт  фасада 3 домов.

Потребность в финансировании программных мероприятий по капитальному ремонту фасадов  1390,486 тыс.руб.

В настоящее время благоустройство в существующем жилищном фонде находится в неудовлетворительном состоянии и не отвечает современным требованиям строительных норм. В большом количестве дворов отсутствует архитектурно - планировочная организация территории. Реконструкция указанных дворовых территорий  проводится в минимальных объёмах. Оборудование игровых и спортивных площадок имеет большой физический и моральный износ. На многих придомовых территориях  детские игровые площадки отсутствуют.

Программой предусмотрено проведение в течение 2009 года работ по благоустройству придомовых территорий МО «Большеключищенское сельское поселение» на общую сумму 40 000 рублей, код статьи бюджета МО "Большеключищенское сельское поселение"  -86605036000200500.

Реализация  мероприятий  в рамках Программы по  благоустройству придомовых территорий   позволит:

провести реконструкцию и  благоустройство дворовых и придомовых территорий, изготовить и  установить новые детские игровые  комплексы и спортивные  площадки для отдыха детей и взрослого населения;

создать необходимые условия для улучшения среды обитания и здоровья населения МО «Большеключищенское сельское поселение».

Программой предусмотрено выполнение работ и распределение средств по следующим направлениям:

а) по капитальному ремонту :

ремонт крыши;

сантехнические работы (ремонт систем водопроводных и

канализационных сетей жилых домов);

изготовление проектно-сметной документации;

б) по благоустройству:

устройство детских игровых комплексов и спортивных площадок.

2.3. Цели и задачи Программы

Основные цели Программы: осуществление комплекса мер, направленных на повышение качества жилищно-коммунальных услуг населению,  обеспечение сохранности жилищного фонда, его эффективного, бесперебойного и безаварийного функционирования, создание  комфортных и безопасных условий для проживания граждан, создание условий для выбора собственниками жилья более эффективного способа управления многоквартирным домом -  товариществом собственников жилья, улучшение внешнего облика всех поселений МО «Большеключищенское сельское поселение», повышение благоустройства придомовых территорий.

Для достижения  целей Программы необходимо решить следующие задачи:

- проведение выборочного  капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории поселений МО «Большеключищенское сельское поселение»;

- проведение мероприятий по благоустройству придомовых  территорий и созданию необходимых условий для улучшения среды обитания  населения.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2010г.

Мероприятия  Программы  предусматривают капитальный ремонт жилищного фонда и благоустройство придомовой территории.

Мероприятия по капитальному ремонту на каждом этапе включают  разработку проектно-сметной документации, утверждение титульных списков объектов на текущий год,  проведение мероприятий по отбору подрядных организаций для выполнения работ в соответствии с законодательством  о размещении заказов, выполнение работ в соответствии с заключёнными договорами, подведение итогов по результатам каждого этапа Программы.

Мероприятия по благоустройству придомовой территории на каждом этапе включают выполнение работ по строительству и  установке детских игровых и спортивных площадок, подведение итогов по результатам каждого этапа Программы.

По конечным итогам реализации мероприятий  проводится оценка  эффективности Программы.

2.5. Основные мероприятия Программы

В  соответствии с поставленными задачами  Программой предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на территории поселений МО «Большеключищенское сельское поселение» и благоустройству придомовых территорий (Приложения 1,2).

3.  Обеспечение реализации Программы

3.1. Управление и контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией  мероприятий Программы осуществляет Администрация МО «Большеключищенское сельское поселение».

Оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляют ведущий  финансист  МО «Большеключищенское сельское поселение», заместитель Главы  МО «Большеключищенское сельское поселение», которые обобщают и представляют информацию:

ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным, - в Департамент финансов Ульяновской области об использовании финансовых средств;

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным,  - в Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса  программных мероприятий.

3.2. Ресурсное обеспечение Программы

Общий планируемый объём финансирования программных мероприятий составляет  -7687,791 тыс.руб.,

Источниками финансирования мероприятий Программы являются:

средства бюджета МО «Большеключищенское сельское поселение» -177,8114   тыс.руб. ,код  статьи  бюджета МО "Большеключищенское сельское поселение"- 86605013500200500

средства бюджета Ульяновской области в размере  - 711,24959 тыс.руб.,

средства Фонда содействия реформированию

жилищно - коммунального хозяйства -  6414,3378 тыс.руб

средства собственников жилых помещений, в которых будет проводится капитальный ремонт в размере –  384,39235 тыс.руб

Расчет долевого финансирования капитального ремонта ведется по схеме:

средства собственников = общий планируемый объём финансирования х 5%;

средства МО «Большеключищенское сельское поселение» =  (общий планируемый объём финансирования - средства собственников) х 12,17325% х 20%;

средства бюджета Ульяновской области = (общий планируемый объём финансирования - средства собственников) х 12,17325% х 80%;

средства Фонда содействия реформированию = (общий планируемый объём финансирования - средства собственников) х 87,82675%.

Финансирование программных мероприятий  составляет:

по капитальному ремонту жилищного фонда с изготовлением ПСД -7687,791 тыс. рублей,

по благоустройству придомовых территорий:

2010 год -   40 000 рублей.

4. Ожидаемые  конечные  результаты реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит:

в экономической сфере:

1) создать условия для безаварийного функционирования многоквартирных жилых домов за счёт снижения потерь энергоресурсов после проведения капитального ремонта конструктивных элементов дома, внутридомовых инженерных сетей и снижения  износа многоквартирных жилых домов;

2) обеспечить условия для повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению и снижения их себестоимости;

в  социальной  сфере:

1) повысить   комфортность  проживания   граждан;

2) создать условия для увеличения доли товариществ собственников жилья.

5. Основные индикаторы оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования следующих целевых индикаторов:

1. Уровень износа многоквартирных жилых домов

При расчете значения целевого индикатора применяются данные об уровне износа многоквартирных жилых домов. Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской  области.

Значение целевого индикатора определяется на основе информации о результатах деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства, публикуемой Ульяновскоблкомгосстатом в разделе «Жилищные услуги населения. Реформа ЖКХ».

К концу 2010 года в среднем по МО «Большеключищенское сельское поселение»  уровень износа коммунальной инфраструктуры должен составить 65 процентов.

2. Снижение уровня неисправностей аварийного характера на инженерных системах и конструктивных элементах многоквартирных домов, включённых в Программу.

При расчете значения целевого индикатора применяются данные мониторинга о количестве аварий на инженерных системах и конструктивных элементах многоквартирных жилых домов.

Значение целевого индикатора (в процентах) рассчитывается как отношение  количества многоквартирных домов, на которых  были выявлены аварийные ситуации  к  общему количеству многоквартирных домов

3. Доля товариществ собственников жилья.

При расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:

количество товариществ собственников жилья, созданных собственниками помещений  в многоквартирных жилых домах  на территории МО «Большеключищенское сельское поселение». Источник данных - форма № 22-ЖКХ (реформа).

общее количество многоквартирных жилых домов, источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской  области.

Значение целевого индикатора (в процентах) рассчитывается как отношение количества товариществ собственников жилья, функционирующих на территории МО «Большеключищенское сельское поселение»,  к общему количеству многоквартирных жилых домов, находящихся  на территории  МО «Большеключищенское сельское поселение»

К концу 2010 года в среднем по МО «Большеключищенское сельское поселение» доля товариществ собственников жилья должна составить 50 процентов.

Целевые индикаторы  и показатели  отражены в  таблице 1.

Таблица 1

Индикаторы  оценки эффективности Программы

| Предмет оценки | Показатели | Базовый период | Период реализации Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 г. | 2010 |
| Переход к нормативному функционированию жилищного фонда | Уровень износа жилищного фонда | 55 | 50,5 | 65 |
|  |  | (в процентах от площади многоквартирных домов с износом от 31 до 65 процентов) |  |  |
| Безаварийное функционирование жилищного фонда | Уровень аварий на инженерных системах и конструктивных элементах многоквартирных жилых домов | 2,5 | 1,5 | 1,1 |
| Привлечение собственников помещений в многоквартирном доме к управлению собственностью | Доля товариществ собственников жилья в общем объёме многоквартирных жилых домов | 27,3 | 50 | 70 |

Сведения

об обнародовании постановления зам. главы  администрации

МО «Большеключищенское сельское поселение» № 505 от 22.10.2009 г.

" Об утверждении  муниципальной   адресной программы  «Проведение капитального ремонта  многоквартирных домов на территории МО «Большеключищенское сельское поселение»в 2010 году».

Постановление зам. главы администрации  МО «Большеключищенское сельское поселение» № 505 от  22.10. 2009 г.  "Об утверждении  муниципальной   адресной программы «Проведение капитального ремонта  многоквартирных домов на территории МО «Большеключищенское сельское поселение»

в 2010 году » обнародовано 23 октября 2009 г., посредством размещения на информационных стендах, находящихся: в приемной МУ  Администрации МО «Большеключищенское сельское поселение»; в здании  Большеключищенской средней школы; в здании МУК  «Большеключищенская (взрослая) библиотека»; в здании МУК «Большеключищенский Дом культуры»; в здании Большеключищенской врачебной амбулатории; по улице Ульянова вблизи магазина «Престиж».

И.о.главы  администрации                                                        С.А.Косаринова

МО «Большеключищенское

сельское поселение»

АКТ

об обнародовании постановления зам. главы

администрации МО  «Большеключищенское сельское поселение»

№ 505   от 22 октября 2009 г." Об утверждении  муниципальной   адресной программы  «Проведение капитального ремонта  многоквартирных домов на территории МО «Большеключищенское сельское поселение» в 2010 году».

Мы, нижеподписавшиеся зам. главы  администрации МО «Большеключищенское сельское поселение»Косаринова С.А., ведущий  специалист по ЖКХ  «Большеключищенское сельское поселение»  Миначева Р.К.  составили настоящий акт о том, что постановление  зам .главы администрации  МО «Большеключищенское сельское поселение»

№ 505 от 22 октября 2009 г.  обнародовано  23 октября 2009 г. посредством размещения на информационных стендах, находящихся: в приемной МУ Администрации МО «Большеключищенское сельское поселение»; в здании  Большеключищенской средней школы; в здании МУК «Большеключищенская (взрослая) библиотека»; в здании МУК «Большеключищенский Дом культуры»; в здании Большеключищенской врачебной амбулатории; по улице Ульянова вблизи магазина «Престиж».

И.о. главы  администрации

МО  «Большеключищенское

сельское поселение»                                                               С.А.Косаринова

Ведущий специалист по ЖКХ                                                Р.К.Миначева

МО  «Большеключищенское

сельское поселение